ПИСЬМА ИМПЕРИЙ

План разработки web-MVP - AI-first arbitration edition

Версия: 2.0 | Дата: 4 июня 2026 | Основано на текущем коде web-mvp

Главный вердикт: проект остается browser-first web-игрой, но философия MVP меняется. Нейросеть становится главным игровым арбитром мира: она оценивает приказы, формирует последствия, объясняет исходы и предлагает структурированный engineEffect. Обычный код остается обязательным контуром безопасности: нормализует JSON, проверяет ресурсы, регионы, допустимые действия, границы чисел, состояние партии и применяет только разрешенные эффекты.

Документ заменяет прежнюю формулировку 'AI не судья мира'. Эта формулировка устарела относительно текущего кода и принятого продуктового решения. Новая формула: AI решает смысл и последствия, а движок проверяет рамки, сохраняет состояние и оставляет след решения.

1. Цель и статус документа

Цель документа - синхронизировать план разработки с фактическим состоянием проекта D:\Downloads\Письма Империй v2\Письма Империй v2. Текущий код уже реализует не чистый deterministic resolver, а AI-assisted/AI-first арбитраж: маршрут /api/game-command принимает команду игрока, анализирует ее, вызывает Qwen при наличии ключа или fallback-арбитр, нормализует решение и возвращает поток событий клиенту.

Текущий web-mvp - сильный локальный прототип стратегии с интерактивной картой, приказами, письмами, советом/чатом, ходами, хроникой, дипломатией, законами и AI-арбитражем. Это еще не production multiplayer: нет базы данных, auth, настоящих партий, прав доступа, серверного audit log и приватности писем между игроками.

| Область | Текущее состояние | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Играбельный browser prototype с одной локальной партией, 6 стратегическими зонами и 8-ходовой логикой. | Можно развивать как vertical slice, не как финальную архитектуру. |
| AI | AI/fallback возвращает structured ModelDecision и engineEffect; UI применяет эффект к GameState. | AI уже является арбитром прототипа. |
| Движок | Pure TypeScript game-engine нормализует сохранения, ресурсы, регионы, дипломатию, законы и ходы. | Хорошая основа для guardrail layer. |
| Хранение | localStorage key pisma-impery-game-state-v1. | Нужно вынести snapshot и решения на сервер. |
| QA | typecheck, lint, unit tests, build и Playwright smoke проходят. | База качества уже есть. |

2. Новая философия MVP

MVP должен доказать не то, что вся история мира может быть заранее запрограммирована, а то, что AI-мастер может убедительно, последовательно и управляемо вести стратегическую партию через письма, приказы, дипломатию и хронику. Исторические данные и сложные deterministic-симуляции не являются первым риском MVP. Первый риск - дать игроку ощущение живого мира и не позволить AI развалить баланс.

| Решение | Смысл | Практическое правило |
| --- | --- | --- |
| AI - главный арбитр | Модель оценивает приказ, последствия, реакцию стран, риск и нарратив. | Решение модели приходит только в структурированном JSON. |
| Код - контур безопасности | Движок не должен слепо применять произвольный текст модели. | Применяются только известные engineEffect.kind. |
| Fallback обязателен | Игра должна работать без API-ключа или при сбое модели. | createFallbackDecision остается частью core loop. |
| История - AI, не энциклопедия | Исторические энциклопедии и внешние базы не грузим: факты, интерпретацию, реакции и последствия формирует AI из текущего GameState. | Код передает AI только компактный игровой snapshot: регион, ресурсы, ход, отношения, события и ограничения движка. |
| Audit обязателен на серверном этапе | Игроки должны понимать, почему мир изменился. | Каждое AI-решение сохраняется с входом, выходом, моделью и примененным эффектом. |

3. Что AI решает и что код проверяет

| AI может решать | Код обязан проверять | Статус в текущем коде |
| --- | --- | --- |
| Чем закончился приказ игрока. | Тип результата: approved, partial, rejected; допустимый engineEffect.kind. | Есть normalizeModelDecision и normalizeEngineEffect. |
| Как отреагировали страны и совет. | Страна должна существовать в текущей дипломатической таблице для diplomacy-action. | Есть resolveExistingDiplomacyTarget. |
| Какие события попали в хронику. | Событие должно иметь допустимый EventKind и регион. | Есть addEvent, chronicle/event limits. |
| Какие ресурсы, лояльность и отношения меняются. | Нельзя уйти ниже 0 или выше лимитов; нельзя потратить то, чего нет. | Есть canPayCost, applyResourceDelta, clamp. |
| Почему приказ принят, частично выполнен или отклонен. | Нарратив не должен быть единственным источником правды. | Есть narrative + engineEffect, но нужен server audit. |
| Как трактовать сложный свободный текст игрока. | Нельзя исполнять абсурдный масштаб вроде армии 50 млн или мгновенного захвата мира. | Есть shouldHardBlockCommand и unit-тесты. |
| Какой регион/направление затронуты по смыслу команды. | regionId должен быть одним из north, gold, port, capital, east, pass. | Есть normalizeRegionId и resolveRegionId. |

4. Product Scope: текущий vertical slice

Текущий MVP следует оценивать как одиночный прототип будущей multiplayer-игры. Он уже доказывает интерфейсную и системную основу: игрок видит карту, выбирает регион, пишет команду совету, получает AI-решение, видит последствия в хронике/чате и продолжает ход.

| Функция | Что есть сейчас | Что требуется дальше |
| --- | --- | --- |
| Карта | SVG/React карта мира, маршруты, кластеры объектов, поиск, zoom/pan, карточки объектов. | Сохранить как основной desktop экран; на mobile оставить кабинет и краткий обзор. |
| Приказы | Draft/confirm/wait/ok, preview cost/effects, исполнение на следующем ходе. | Добавить серверные order records, submit turn и locked phase. |
| Письма | Локальные входящие/исходящие, unread, отправка письма как событие. | Добавить recipients, threads, privacy, DB, report/moderation. |
| Чат/совет | Игрок отправляет команду, совет отвечает через streamed AI/fallback. | Разделить RP-чат, AI-command input и системный лог. |
| Дипломатия | Отношения стран, действия peace/war/alliance/coalition/anti-coalition/vassalage. | Добавить договоры между игроками и подтверждение второй стороны. |
| Законы | Готовые lawPlans, риск unrest, эффекты на ресурсы. | Перенести law catalog в game content и версионировать. |
| Ходы | 8 видимых ходов, absoluteTurn, отчет по ресурсам/приказам. | Серверный дедлайн, lock, AI resolve, commit, public/private chronicle. |

5. Первый сценарий и сеттинг

Фактическое стартовое состояние в коде задает только минимальную игровую рамку: выбранную державу, несколько стратегических зон, ресурсы, отношения, письма и события. Это не историческая энциклопедия и не база знаний. Историческую трактовку, реакции стран, причинно-следственные связи и последствия приказов формирует AI на основе текущего состояния партии, команды игрока и guardrails движка. Перед публичным playtest нужно выбрать тон сеттинга: условная современная геополитика, вымышленный мир или гибридные названия.

| Вариант | Плюсы | Минусы | Решение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Оставить текущую условную геополитику | Код и карта уже собраны, игроку понятны страны и конфликты. | Риск политической чувствительности и устаревания реальных данных. | Подходит для закрытого технического прототипа. |
| Вернуться к вымышленному кризису регентства | Безопаснее для публичного релиза, проще балансировать фракции. | Нужно переписать стартовое состояние, карту, тексты и правила контекста для AI. | Рекомендуется для public beta. |
| Гибрид: реальные архетипы, вымышленные названия | Сохраняет узнаваемость и снижает юридические/политические риски. | Потребует редакторской работы. | Лучший путь после подтверждения core loop. |

6. Фактическая архитектура web-mvp

| Файл/слой | Назначение | Оценка |
| --- | --- | --- |
| src/app/components/game-dashboard.tsx | Главный client component: state, карта, drawers, команды, AI flow, отчеты. | Функционально богатый, но слишком монолитный - около 3890 строк. |
| src/app/lib/game-engine.ts | Pure TypeScript движок: GameState, команды, ресурсы, дипломатия, законы, восстановление state. | Хорошая основа guardrail layer. |
| src/app/lib/ai-orchestrator.ts | Анализ команд, fallback decision, prompt для Qwen, нормализация ModelDecision. | Нужно развить в серверный AiArbitrationService. |
| src/app/api/game-command/route.ts | POST endpoint, NDJSON stream, rate limit, Qwen call/fallback, context sanitize. | Хороший прототип, но без auth/gameId/audit. |
| src/app/lib/game-data.ts | Стартовое игровое состояние: аватары, регионы, ресурсы, письма, события, дипломатия. Это рамка для AI, не историческая база. | Нужно вынести в versioned game-content как минимальный snapshot/рамку для AI. |
| src/app/lib/world-map-geometry.ts | Сгенерированная геометрия карты. | Оставить generated artifact, пересобирать через generate:map. |
| src/app/globals.css | Вся визуальная система, responsive rules, overrides. | Визуально сильный слой, но около 4689 строк - нужен CSS split. |
| scripts/review-smoke.mjs | Playwright smoke: desktop/mobile, карта, модалки, ход, storage failures. | Очень полезный e2e quality gate. |

7. Текущий AI arbitration flow

Игрок вводит свободную команду в совет/чат.

Клиент отправляет POST /api/game-command с commandText и context: playerCountry, selectedRegionId, resources, turn.

Route handler проверяет rate limit, длину команды и sanitizes context.

ai-orchestrator анализирует ключевые слова, сложность и тип действия.

Если QWEN_API_KEY отсутствует или команда hard-blocked, используется fallback decision.

Если QWEN_API_KEY есть, endpoint вызывает Qwen-compatible chat/completions с response_format json_object.

Ответ модели парсится и нормализуется в ModelDecision.

Клиент получает NDJSON stream: analysis, status, token, result или error.

Перед применением результата клиент проверяет, не изменился ли selectedRegionId, turn и resources.

Применяется только engineEffect: blocked, event-only, create-order, diplomacy-action или enact-law.

Движок добавляет событие в events/chronicle и меняет ресурсы/дипломатию/приказы только через известные команды.

8. Guardrails: что уже работает

| Guardrail | Реализация | Оставшийся риск |
| --- | --- | --- |
| JSON/schema safety | parseModelJson + normalizeModelDecision + normalizeEngineEffect. | Нет Zod/JSON schema на сервере, TypeScript runtime не защищает полностью. |
| Command abuse | maxCommandLength 1200, rate limit 20/min per client bucket. | В local mode все пользователи могут попасть в clientId local; нужен auth/IP strategy. |
| Absurd scale block | shouldHardBlockCommand ловит 50 млн, захват мира, уничтожить все страны. | Эвристика узкая; нужна policy table и model-side + engine-side блокировки. |
| Resource spending | canPayCost, costFromResourceDelta, applyResourceDelta, clamp. | AI economyDelta не применяются напрямую; это правильно, но надо явно документировать. |
| Region validation | normalizeRegionId, resolveRegionId, isRegionId. | Нужны server ownership/visibility checks. |
| Diplomacy target validation | resolveExistingDiplomacyTarget отклоняет неизвестные державы. | Нужны treaty records и согласие второй стороны. |
| State race | Клиент отклоняет stale AI result, если изменились регион/ход/ресурсы. | На сервере нужен optimistic concurrency/version для GameState snapshot. |
| Corrupt local saves | restoreGameState чистит malformed/old schema/tampered state. | localStorage подходит только прототипу. |

9. Что еще не реализовано, но обязательно

Auth и игроки: userId, session cookie, роли Player/Moderator/Admin.

Партии и изоляция: gameId, factionId, ownership, запрет писать/командовать в чужой партии.

PostgreSQL persistence: GameState snapshots, orders, letters, events, AI decisions, audit log.

Server authoritative apply: engineEffect должен применяться на сервере, не только в client state.

Audit log AI: prompt context, raw model output, normalized decision, applied effect, model, latency, actor.

Moderation: reports на письма/чат/AI-ответы, скрытие контента, санкции, staff access reason.

Cost controls: лимиты AI-запросов на игрока/партию, retry policy, fallback при timeout.

Replay/debug: возможность восстановить ход из snapshot + AI decision log.

Privacy: приватные письма и private chronicle доступны только адресатам и staff через caseId.

Production observability: structured logs, error rate, AI failure rate, resolver/apply failures.

10. Рекомендуемый стек v2

| Слой | Текущее решение | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node/npm локально. | Оставить Node + npm + lockfile. |
| Framework | Next.js 16.2.7 App Router. | Оставить, использовать route handlers/server actions для MVP. |
| React | React 19.2.4. | Оставить. |
| Language | TypeScript ^5, strict. | Оставить, запретить JS для game logic. |
| Styling | Tailwind CSS 4 + большой globals.css. | Оставить, но разделить tokens/layout/map/drawers. |
| Icons | lucide-react 1.17.0. | Оставить. |
| Map | d3-geo, topojson-client, world-atlas, SVG/React. | Оставить, Pixi/Three не нужны для MVP. |
| Testing | node:test, Playwright script, ESLint, typecheck. | Добавить Vitest позже только если нужен richer test UX. |
| AI | Qwen-compatible API через env + fallback. | Сохранить adapter pattern; добавить provider abstraction и audit. |
| DB | Нет. | PostgreSQL + Prisma или Drizzle на следующем серверном этапе. |
| Validation | Ручная нормализация. | Добавить Zod/JSON schema для API payloads и AI output. |
| Auth | Нет. | Dev magic login -> production auth later. |

11. Data model v2

Текущий GameState уже содержит schemaVersion, currentAvatarId, selectedRegionId, turn, absoluteTurn, resources, events, chronicle, orders, letters, chatMessages и diplomacy. Для server MVP это нужно разложить на таблицы, но сохранить возможность собрать один snapshot для AI-контекста и UI.

| Entity | Ключевые поля | Зачем нужна |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, displayName, role, status | Игроки и staff. |
| games | id, title, status, currentTurn, phase, settingsJson | Партии/shards. |
| factions | id, gameId, ownerUserId, name, resourcesJson, influence | Кем играет пользователь. |
| regions | id, gameId, ownerFactionId, name, loyalty, defense, dataJson | Карта и контроль. |
| turns | id, gameId, number, status, deadlineAt, lockedAt, resolvedAt | Фазы партии. |
| orders | id, gameId, factionId, turnId, payloadJson, status, aiDecisionId | Структурированные действия. |
| letters | id, gameId, senderFactionId, recipientFactionId, subject, body, status | Дипломатия и приватность. |
| chat_messages | id, gameId, channelId, authorUserId, body, status | Быстрая коммуникация. |
| events | id, gameId, turnId, visibility, kind, text, regionId | Хроника и отчеты. |
| ai_decisions | id, gameId, actorUserId, model, inputJson, rawOutputJson, normalizedJson, appliedEffectJson | След арбитража. |
| audit_log | id, actorUserId, action, targetType, targetId, reason, metadataJson | Разбор конфликтов и безопасность. |

12. API contract v2

| Method | Endpoint | Статус | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/game-command | Есть прототип | AI arbitration stream для локального состояния. |
| GET | /api/games | Нужно | Список партий пользователя. |
| POST | /api/games | Нужно | Создание партии и стартового игрового состояния. |
| GET | /api/games/:gameId/state | Нужно | Server snapshot для UI и AI context. |
| POST | /api/games/:gameId/ai-command | Нужно | Серверный AI arbitration с auth, gameId, audit. |
| POST | /api/games/:gameId/orders | Нужно | Создать/обновить структурированный приказ. |
| POST | /api/games/:gameId/turns/:turnId/submit | Нужно | Сдать ход игроком. |
| POST | /api/admin/games/:gameId/resolve | Нужно | Запустить AI/server resolve и commit. |
| GET | /api/games/:gameId/letters | Нужно | Inbox/outbox с правами доступа. |
| POST | /api/games/:gameId/letters | Нужно | Отправка письма. |
| POST | /api/reports | Нужно | Жалоба на письмо/чат/AI-ответ/профиль. |

13. AI arbitration pipeline для серверного этапа

Load authoritative snapshot из БД: game, turn, faction, resources, regions, diplomacy, active treaties, recent events.

Проверить actor: пользователь состоит в партии, управляет factionId, ход открыт, лимиты не превышены.

Sanitize commandText и собрать короткий AI context без приватных данных чужих игроков.

Analyze command локальными правилами: actionType, complexity, hard blocks, risk.

Вызвать AI provider или fallback, получить raw output.

Нормализовать output через schema: ModelDecision и engineEffect.

Guardrail validate: ресурсы, ownership, target visibility, allowed regions, allowed action, state version.

Если guardrail отклоняет решение, сохранить rejected/blocked AI decision и вернуть игроку понятное объяснение.

Если решение допустимо, применить effect через game-engine/server command.

Сохранить ai_decisions, events, changed resources, diplomacy updates и audit log в одной транзакции.

Вернуть клиенту streamed narrative и authoritative updated snapshot/version.

14. Frontend information architecture

| Раздел | Сейчас | Дальше |
| --- | --- | --- |
| Command Center | Карта + фракция + повестка + быстрые действия. | Сохранить как desktop first screen. |
| Strategic Map | Полная interactive world map. | Desktop full; mobile краткий обзор и поиск. |
| Council / AI Command | Чат с советом и AI-команда в одном UX. | Развести input приказа, советника и обычный чат. |
| Orders | Список приказов, draft, confirm, turn report. | Добавить server validation status accepted/rejected/locked. |
| Letters | Локальные письма и отправка. | Threads, recipients, privacy, reports, unread. |
| Diplomacy | Таблица отношений и actions. | Договоры, предложения, подтверждения, срок действия. |
| Chronicle | events + chronicle в state. | Public/private chronicle, filters, links to AI decisions. |
| Profile | Выбор аватара/роли. | Faction identity, permissions, player profile. |
| Moderation | Нет. | Reports queue, audit, sanctions. |

15. Testing and QA strategy v2

Текущие проверки на 4 июня 2026: npm run typecheck - pass; npm test - 26/26 pass; npm run lint - pass; npm run build - pass; node scripts/review-smoke.mjs - pass; npm audit --audit-level=moderate - 0 vulnerabilities.

| Test type | Что проверяет | Статус |
| --- | --- | --- |
| Unit | game-engine commands, restore, resources, diplomacy, AI fallback hard blocks. | Есть node:test. |
| Typecheck | TypeScript strict/noEmit. | Есть. |
| Lint | ESLint config-next. | Есть. |
| Build | Next production build. | Есть. |
| E2E smoke | Map, drawers, search, order planner, turn, storage failures, desktop/mobile. | Есть script/review-smoke.mjs. |
| AI output schema tests | Malformed/raw model output normalization. | Частично через unit, нужно расширить. |
| Server integration | Auth, DB, gameId isolation, order ownership, private letters. | Нет, следующий этап. |
| Audit replay | Snapshot + AI decision replay produces same applied effect. | Нет, следующий этап. |
| Load/cost smoke | 6 players, AI limits, resolver latency. | Нет, следующий этап. |

16. Development milestones v2

| Milestone | Содержание | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| M0 - Current prototype baseline | Зафиксировать текущий web-mvp, документ v2, checks, screenshots, known risks. | typecheck/test/lint/build/e2e smoke проходят; документ совпадает с кодом. |
| M1 - Local AI prototype hardening | Разделить GameDashboard/CSS, усилить AI schema tests, явно оформить AI guardrails. | Компоненты меньше, fallback и Qwen output покрыты тестами. |
| M2 - Server state foundation | Добавить DB schema, GameState snapshots, ai_decisions, events, migrations и фабрику стартового состояния. | Локальная партия грузится с сервера, localStorage перестает быть источником правды. |
| M3 - Auth, factions, multiplayer shell | Dev login, game lobby, faction ownership, gameId isolation. | Два игрока видят свои фракции и не могут менять чужую. |
| M4 - Server AI arbitration | Перенести apply engineEffect на сервер, добавить audit, raw/normalized AI decision log. | AI-решение сохраняется, валидируется и применяется транзакционно. |
| M5 - Letters/orders/turn multiplayer | Письма между фракциями, до 3 приказов, submit, lock, resolve. | Один полный ход проходит без ручного вмешательства в БД. |
| M6 - Moderation and privacy | Reports, staff queue, caseId access, sanctions, audit views. | Приватные письма защищены, staff actions логируются. |
| M7 - Closed playtest | 4-6 игроков, 8 ходов, feedback, issue triage. | Есть отчет playtest и список правок перед public beta. |

17. Codex-ready backlog

| ID | Задача | Output | Verify |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | Обновить документ под AI-first arbitration. | Этот документ v2. | Прочитать DOCX, проверить ключевые разделы. |
| ARCH-01 | Разделить game-dashboard.tsx на map, panels, drawers, ai-council. | components/*. | typecheck/lint/smoke. |
| ARCH-02 | Разделить globals.css на смысловые файлы или token sections. | styles/* или упорядоченный CSS. | visual smoke desktop/mobile. |
| AI-01 | Добавить runtime schema validation для ModelDecision. | Zod/JSON schema или lightweight validator. | malformed output tests. |
| AI-02 | Логировать локальные AI decisions в dev panel/file для отладки. | debug decision log. | manual + unit. |
| DB-01 | Спроектировать Prisma/Drizzle schema для games/factions/events/ai_decisions и стартового GameState snapshot. | schema + migration + стартовый snapshot. | migration reset + seed. |
| API-01 | Создать /api/games/:gameId/state. | server snapshot endpoint. | integration test. |
| API-02 | Создать server /ai-command с gameId и actor guardrails. | authoritative AI route. | integration + e2e. |
| AUTH-01 | Добавить dev magic login и session. | protected routes. | unauth redirect test. |
| MP-01 | Сделать два faction ownership сценария. | starter party with two users. | player cannot edit чужую faction. |
| QA-01 | Расширить Playwright smoke под server state. | e2e happy path. | npm run test:e2e. |

18. Definition of Done

| Уровень | Definition of Done |
| --- | --- |
| Task | Код написан, типы проходят, тесты добавлены или причина отсутствия тестов указана, smoke не сломан. |
| AI feature | Есть schema validation, fallback, guardrail rejection, audit/debug log, тесты malformed output. |
| Server feature | Есть auth/gameId/faction checks, DB transaction, integration test, audit event. |
| UI feature | Есть loading/empty/error/success states, keyboard access, mobile check, no console errors. |
| Playtest build | Можно создать партию, отправить письма, отдать AI-приказы, завершить ход, увидеть хронику и разобрать спор через audit. |

19. Accessibility and UX quality bar

Ключевые действия доступны с клавиатуры.

Все icon-only controls имеют aria-label или видимое имя.

Mobile web - кабинет, а не полная замена desktop war room.

Минимальный hit target 44px для мобильных действий.

Не допускать горизонтальный overflow страницы; scroll внутри nav/toolbars допустим только осознанно.

AI-решение должно показывать не только красивый текст, но и примененный структурный эффект.

При отклонении приказа игрок должен видеть причину и следующий реалистичный шаг.

20. Риски и решения

| Риск | Симптом | Решение |
| --- | --- | --- |
| AI произвол | Игроки не понимают, почему мир изменился. | Structured ModelDecision, appliedEffect, audit log, краткая логика решения в хронике. |
| AI ломает баланс | Модель выдает огромные ресурсы, победы, армии. | Guardrail validation, clamps, canPayCost, hard blocks, server schema. |
| Зависимость мира от AI | AI может отвечать общо, спорно или менять тон между похожими ситуациями. | Не добавлять энциклопедию; давать AI компактный GameState snapshot, последние события, ресурсы, отношения и строгие guardrails. |
| Client authority | Игрок меняет localStorage или payload. | Перенести authoritative state/apply на сервер. |
| Privacy failure | Игрок видит чужие письма или staff читает без причины. | recipient checks, caseId, audit, moderation roles. |
| AI cost/latency | Команды дорогие или медленные. | Rate limits, fallback, model selection, caching safe summaries. |
| Монолит UI | Любая правка ломает карту/панели. | Разрезать компоненты и CSS до server milestone. |
| Политическая чувствительность сеттинга | Реальные страны вызывают споры вне игры. | Для public beta перейти к вымышленным державам или гибридным названиям. |

21. Что точно не делать в ближайшем этапе

Не возвращаться к идее полного deterministic historical simulator перед проверкой AI-core loop.

Не грузить огромные исторические базы вместо компактного сценарного контекста.

Не давать AI применять произвольные JSON-поля напрямую к state.

Не делать Windows .exe, Android app, Godot export, PixiJS или Three.js до server MVP.

Не запускать public playtest без auth, DB, audit, privacy и moderation.

Не расширять карту до 50 регионов, пока 6-зонный loop не прошел закрытый тест.

Не смешивать приватные письма, обычный чат и AI-команды в одну серверную сущность.

Не считать localStorage сохранением партии после перехода к multiplayer.

22. Open questions

| Вопрос | Решение по умолчанию |
| --- | --- |
| Оставляем Qwen как первый AI provider? | Да, но через adapter и с fallback. |
| AI решает битвы и дипломатию? | Да, но через structured effect + guardrail validation + audit. |
| Нужна ли большая историческая база? | Нет. Для MVP нужен компактный GameState snapshot и guardrails; содержательную историческую интерпретацию делает AI. |
| Какой сеттинг для public beta? | Вымышленный или гибридный, чтобы снизить политические риски. |
| Кто запускает ход? | Admin/manual resolve для MVP, timer/queue позже. |
| Сколько игроков в closed playtest? | 4-6 фракций. |
| Нужен ли realtime чат сразу? | Нет, можно начать с polling/SSE; WebSocket позже. |
| Prisma или Drizzle? | Выбрать перед M2; важнее транзакции, миграции и удобные тесты. |

23. Sources and reference docs

Текущий код: E:\Programms\Игра Письма империй\web-mvp.

package.json: Next.js 16.2.7, React 19.2.4, TypeScript, Tailwind CSS 4, Playwright, lucide-react.

src/app/lib/game-engine.ts - текущий guardrail/game-state layer.

src/app/lib/ai-orchestrator.ts - AI analysis, fallback, prompt, normalization.

src/app/api/game-command/route.ts - текущий AI command endpoint.

scripts/review-smoke.mjs - browser smoke verification.

Next.js Documentation: https://nextjs.org/docs.

React Documentation: https://react.dev/.

PostgreSQL Documentation: https://www.postgresql.org/docs/.

Prisma Documentation: https://www.prisma.io/docs.

Playwright Documentation: https://playwright.dev/docs/intro.

24. Done / Remaining / Next

| Блок | Состояние |
| --- | --- |
| Done | Документ v2 фиксирует текущую реальность: AI-first arbitration, structured engineEffect, code guardrails, local prototype status, green checks. |
| Remaining | Нужно перенести state/apply/audit на сервер, добавить DB/auth/gameId/faction ownership, privacy и moderation. |
| Next | Начать M1: разрезать монолит UI/CSS, усилить AI schema tests, затем M2 server state foundation с ai_decisions и authoritative snapshots. |